**PRESUPUESTO. Propuesta de Desarrollo Web**

**CLIENTE.**

Amira Tremont . Diseñadora UX-UI

**OBJETIVO.**

Creación de un portafolio web para mostrar su trabajo personal realizado por como Diseñadora UX y desarrollador web.

El portafolio a realizar contempla las siguientes páginas:

Home

About

Portfolio

Services

Contac

**HERRAMIENTAS.**

Las herramientas de programación estipuladas para la elaboración del website son las siguientes:

HTML 5

CSS 3

Boostrap 5

Saas

**ENTREGABLES**

Para dar conocimiento sobre el avance y el estado de nuestro trabajo proponemos las siguientes instancias como entregables.

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS**

**Fase de diseño**

Arquitectura de información y flujos de navegación

Diseño del Wireframe

**Fase estructural**

Maquetación en Html 5

Diseño de estilos con CSS , SAAS, Boostrap

Fase de testeo y pruebas

Aplicación de SEO y de subida al servidor

**CRONOGRAMA DE DESARROLLO.**

Duración del proyecto 2 meses (comprende 8 semanas).

***Semana 1***

**Fase de diseño**

Arquitectura de información y flujos de navegación

Diseño del Wireframe

***Semana 2-5***

**Fase estructural**

Maquetación en Html 5

Diseño de estilos con CSS , SAAS, Boostrap

***Semana 5-7***

Fase de testeo y pruebas

***Semana 8***

Aplicación de SEO y de subida al servidor

Entrega del producto final.

**Servicios agregados dentro del presupuesto.**

* Diseño de identidad gráfica acorde a los estilos sugeridos por el cliente.
* Servicio de SEO básico
* Servicio de Dominio y Hosting

**Dominio & Hosting**

Plan hosting simple

1. Sitio Web
2. Cuenta de correos ilimitadas
3. Base de datos ilimitados
4. Transferencia de datos sin medición.
5. SSL gratuito Let´s Encrypt

**Costo anual. $38.900**

*En caso de incluir el servicio de Dominio & Hosting el valor sera agregado en el precio final.*

**MANTENIMIENTO**

* En el mantenimiento del Website contempla:
* 5 cambios específicos, después de haber entregado el producto.
* Soporte y mantenimiento gratuito por 30 días después de haber sido entregada la propuesta.
* Se cobrará 15.000$ la hora por cambios realizados fuera de las instancias establecidas.

**PRESUSPUESTO.**

**Moneda .** Pesos Chilenos $

**Restricciones Tributarias**

Condición frente al IVA: Monotributista.

*El total de los valores expresados incluyen el IVA*

**Formas de pago**

40%, con la aprobación del contrato y aceptada la propuesta.

30%, al finalizar la etapa del prototipado

30%, con la entrega del producto final.

**Total. $280.000**

**VIGENCIA DE LA PROPUESTA**

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 (treinta) días corridos en el momento en que es entregada.

Para conservar los valores previamente señalados se espera una respuesta por parte del cliente interesado dentro del período de tiempo establecido.

Vencido este plazo nos reservamos el derecho de hacer una nueva revisión de los costos.

Nos ponemos a disposición para cualquier consulta o duda que pueda surgir eventualmente al evaluar nuestra propuesta.

**Amira Tremont**

**amiratremont@gmail.com**